АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2021 г. № 34

Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Просвет муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих  принципах  организации  местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением Администрации сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области от 30.11.2020 №75 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области на 2016-2025 годы»,  и руководствуясь Уставом сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области, Администрация сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Просвет муниципального района Волжский Самарской области на 2021- 2025 годы» в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации сельского поселения Просвет от 11.09.2014 № 64 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения   в сельском поселении Просвет муниципального района Волжский Самарской области на 2015 – 2025 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Просветские вести» и на официальном сайте Администрации сельского поселения Просвет (www.prosvet-adm.ucoz.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Просвет                                                       С.И.Шевцов

Янзытова МН. 998-25-25

Приложение

к постановлению Администрации

сельского поселения Просвет

муниципального района Волжский

Самаркой области

от 15.03.2021г. №34

МУНИЦИПАЛЬНАЯ     ПРОГРАММА

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Просвет муниципального района Волжский Самарской области на 2021 -2025 годы»

(далее Программа)

Паспорт Программы

| Наименование Программы | «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Просвет муниципального района Волжский Самарской области на 2021 -2025 годы» |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области |
| Исполнители Программы | Администрации сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области |
| Цели Программы | - увеличение протяженности дорог с усовершенствованным покрытием; - достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния (далее – приведение в нормативное состояние) автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее – дороги местного значения) сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области; - повышение безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов; - обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение качественных характеристик автомобильных дорог |
| Задачи Программы | Проектирование, реконструкция и капитальный ремонт дорог местного значения сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2021 -2025 годы |
| Объем финансирования Программы | Для выполнения мероприятий Программы необходимо 72 270,0 тыс. рублей, в том числе: в 2021 году – 10 300,0 тыс. рублей; в 2022 году – 13 250,0 тыс. рублей; в 2023 году – 16 120,0 тыс. рублей; в 2024 году – 14 700,0 тыс. рублей; в 2025 году – 17 900,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | -увеличение протяженности дорог с усовершенствованным покрытием на 11,90 км, в том числе за счет: - строительства на 2,7 км; - реконструкции на 5,15 км; - ремонта дорог на 4,05 км |
| Система организации контроля за ходом реализации программы | - управление и контроль за реализацией Программы осуществляет Глава сельского поселения Просвет муниципального района Волжский - контроль за целевым использованием денежных средств осуществляет Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области. |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Программа

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Просвет муниципального района Волжский составляет 41,17 км, из них с усовершенствованным (асфальтовым) покрытием – 21,8 км (53%), дороги с щебеночным покрытием и грунтовые – 19,37 км (47%).

В связи с ростом количества автотранспорта возросла интенсивность движения по улично-дорожной сети и, соответственно, возрос износ покрытия дорог.

Площадь дорожно-уличной сети в населенных пунктах сельского поселения Просвет муниципального района Волжский составляет – 188,165 тыс. м2, в том числе 97,95 тыс. м2 с асфальтобетонным покрытием. Данные о площади дорожной сети и ее состоянии, протяженности дорог по типам покрытия в сельском поселении Просвет муниципального района Волжский приведены в Приложении №1.

С учетом существующих транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного значения может осуществляться только на основе целевых программ с привлечением средств областного бюджета.

2. Основные цели Программы

Целью настоящей Программы является увеличение протяженности, пропускной способности и приведения в нормативное состояние дорог местного значения сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области.

Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения следующих задач:

- капитальный ремонт дорог с асфальтовым покрытием, неудовлетворительном состоянии;

-      реконструкция дорог с щебеночным и грунтовым покрытием;

-  проектирование и строительство новых дорог на территориях, выделенных для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства.

Цель Программы, предусматривающая увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения, предполагает:

- улучшение эффективности обслуживания участников дорожного движения;

- повышение безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности, входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог.

3. Задачи Программы, сроки реализации Программы

Основными задачами Программы являются: проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог местного значения сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области.

Решение задач Программы осуществляется путем предоставления из областного бюджета субсидий местному бюджету на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание транспортно - эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Работы по проектированию включают в себя комплекс мероприятий по разработке проектно-сметной и изыскательской документации, предназначенной для определения основных видов, объемов и стоимости работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дороги местного значения.

Работы по строительству включают в себя комплекс работ по устройству дорог с асфальтобетонным покрытием.

Работы по реконструкции включают в себя комплекс работ по изменению и улучшению параметров дороги местного значения и входящих в нее конструкций и сооружений с повышением технической категории дороги.

Работы по капитальному ремонту включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории.

Сроки реализации Программы 2021-2025 годы.

4. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие реализацию Программы

Реализация программных мероприятий позволит существенно повысить уровень жизни населения сельского поселения Просвет.

Протяженность дорог местного значения с усовершенствованным асфальтобетонным покрытием увеличится на 11,90 км, возрастет их надежность и эксплуатационные характеристики.

Реализация Программы в целом приведет к значительному улучшению транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения в сельском поселении Просвет муниципального района Волжский Самарской области, в том числе будет отремонтировано 4,05 км и спроектировано и реконструировано 7,85 км дорог местного значения.

Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы, определен в Приложении № 3 к Программе.

5. Мероприятия Программы

Перечень программных мероприятий, распределение расходных обязательств установлены Приложением № 2 к Программе.

В перечень программных мероприятий входят мероприятия, по оформлению правоустанавливающих документов, выполнению проектно-изыскательских работ, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту дорог местного значения сельском поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области.

6. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Программой предусматривается софинансирование расходных обязательств сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области, инвесторов, а также предоставление субсидий из областного бюджета, в целях ресурсного обеспечения работ по проектированию, реконструкции и ремонту дорог местного значения сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области.

Указанные в Программе объемы финансирования отдельных мероприятий являются предполагаемыми. Объемы ассигнований подлежат уточнению исходя из возможностей бюджета сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области на соответствующий финансовый год.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 72 270,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2021 году – 10 300,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 13 250,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 16 120,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 14 700,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 17 900,0 тыс. рублей

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться в форме бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета в форме субсидий местным бюджетам.

- 7. Механизм реализации Программы

Функции муниципального заказчика Программы выполняет Администрация сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области.

Администрация сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области вправе привлекать для выполнения работ специализированные организации в порядке, установленном законодательством.

Общее руководство за реализацией мероприятий Программы осуществляет Глава сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области.

Контроль за целевым использованием выделенных бюджетных средств осуществляет Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области.

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий программы и объемы их финансирования.

Администрация сельского поселения Просвет выполняет следующие основные задачи:

-проводит анализ экономической эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

-ежегодно корректирует план реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия местного, областного и федерального бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- проводит мониторинг выполнения показателей Программы и сбор оперативной отчетности информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов на разработку проектно-сметной документации, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт улично-дорожной сети.

В связи с этим ход реализации Программы ежегодно оценивается на основе результативности мероприятий Программы и достижения целевых индикаторов.

- 8. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне его.

«Транспортный эффект» заключается в получении прямых выгод, получаемых в результате улучшения дорожных условий, для лиц, пользующихся автомобильными дорогами. «Транспортный эффект» включает в себя экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, повышение эффективности использования транспортных средств, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и числа пострадавших, повышение комфортности движения и улучшения удобства в пути следования.

«Внетранспортный эффект» связан с влиянием совершенствования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на социально-экономическое развитие села и экологическую обстановку. К числу социально-экономических последствий модернизации и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения относятся:

1) повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населении;

2) активизация экономической деятельности, содействие освоению новых территорий и ресурсов расширение рынков сбыта продукции;

3) снижение транспортной оставляющей в цене товаров и услуг;

4) улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения за счет строительства дорог с твердым покрытием;

5) создание новых рабочих мест;

6) снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Просвет муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |
| АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ПРОСВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ по состоянию на 01.11.2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование муниципального образования | Наименование населенного пункта | Наименование автодороги (улицы) | Общая протяженность, км | Протяженность с а/бетонным покрытием, м |  |  |  |  | Протяженность без, а/бет. Покрытия, м | Ширина, м | Площадь УДС без, а/бет, кв. |
|  |  |  |  |  | Всего | в удовл.состоянии | в неуд. состоянии | Ширина | площадь УДС с а/бет, кв. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Сельское поселение Просвет | п. Просвет | ул. Рабочая | 2,30 | 2 300,00 | 2 000,00 | 300,00 | 4,50 | 10 350,00 |  |  | 0,00 |
| 2 | Сельское поселение Просвет | п. Просвет | ул. Советская | 0,70 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 4,50 | 3 150,00 |  |  | 0,00 |
| 3 | Сельское поселение Просвет | п. Просвет | ул. Чапаевская | 0,60 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 4,50 | 2 700,00 |  |  | 0,00 |
| 4 | Сельское поселение Просвет | п. Просвет | пер. Зеленый | 1,50 | 1 500,00 | 1 200,00 | 300,00 | 4,50 | 6 750,00 |  |  | 0,00 |
| 5 | Сельское поселение Просвет | п. Просвет | пер. Специалистов | 0,50 | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 4,50 | 2 250,00 |  |  | 0,00 |
| 6 | Сельское поселение Просвет | п. Просвет | ул. Самарская | 1,10 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 4,50 | 3 150,00 | 400,00 | 2,50 | 1 000,00 |
| 7 | Сельское поселение Просвет | п. Просвет | ул. Садовая | 1,00 | 800,00 | 300,00 | 500,00 | 4,50 | 3 600,00 | 200,00 | 2,50 | 500,00 |
| 8 | Сельское поселение Просвет | п. Просвет | кв. Нефтяников | 2,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 4,50 | 9 000,00 |  |  | 0,00 |
| 9 | Сельское поселение Просвет | п. Просвет | ул. Дорожная | 1,25 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 4,50 | 5 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Сельское поселение Просвет | п. Просвет | ул. Школьная | 1,80 | 1 500,00 | 1 200,00 | 300,00 | 4,50 | 6 750,00 | 300,00 | 4,00 | 1 200,00 |
| 11 | Сельское поселение Просвет | п. Просвет | ул. Дачная | 1,30 | 800,00 | 500,00 | 300,00 | 4,50 | 3 600,00 | 500,00 | 2,50 | 1 250,00 |
| 12 | Сельское поселение Просвет | п. Просвет | ул. 70 лет Октября | 0,90 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 4,50 | 4 050,00 |  |  | 0,00 |
| 13 | Сельское поселение Просвет | п. Просвет | пер. Лесной | 0,30 | 100,00 | 100,00 |  | 4,50 | 450,00 | 200,00 | 4,50 | 900,00 |
| 14 | Сельское поселение Просвет | п. Просвет | ул. Молодежная | 0,50 | 400,00 | 100,00 | 300,00 | 4,50 | 1 800,00 | 100,00 | 4,50 | 450,00 |
| 15 | Сельское поселение Просвет | п. Просвет | ул. Южная | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 4,50 | 4 050,00 |
| 16 | Сельское поселение Просвет | п. Просвет | ул. Мирная | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 4,50 | 2 250,00 |
| 17 | Сельское поселение Просвет | п. Просвет | пер. Юбилейный | 0,90 | 500,00 | 300,00 | 200,00 | 4,50 | 2 250,00 | 400,00 | 4,50 | 1 800,00 |
| 18 | Сельское поселение Просвет | п. Просвет | пер. Трудовой | 0,50 | 300,00 |  | 300,00 | 4,00 | 1 200,00 | 200,00 | 2,50 | 500,00 |
| 19 | Сельское поселение Просвет | п. Просвет | пер. Октябрьский | 1,20 | 600,00 | 400,00 | 200,00 | 4,50 | 2 700,00 | 600,00 | 2,50 | 1 500,00 |
| 20 | Сельское поселение Просвет | п. Просвет | ул. Новая | 0,45 | 450,00 | 250,00 | 200,00 | 4,50 | 2 025,00 |  |  | 0,00 |
| 21 | Сельское поселение Просвет | п. Просвет | ул. Луговая | 2,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 2 000,00 | 4,50 | 9 000,00 |
| 22 | Сельское поселение Просвет | п. Просвет | ул. Дальняя | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 4,50 | 4 950,00 |
| 23 | Сельское поселение Просвет | п. Просвет | ул. Солнечная | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 4,50 | 4 500,00 |
| 24 | Сельское поселение Просвет | п. Просвет | ул. Волжская | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 4,50 | 4 500,00 |
| 25 | Сельское поселение Просвет | п. Просвет | ул. Крайняя | 1,30 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 1 300,00 | 4,50 | 5 850,00 |
| 26 | Сельское поселение Просвет | п. Просвет | ул. Озёрная | 0,30 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 300,00 | 4,50 | 1 350,00 |
| 27 | Сельское поселение Просвет | п. Просвет | пер. Озерный | 0,62 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 620,00 | 4,50 | 2 790,00 |
| 28 | Сельское поселение Просвет | п. Просвет | пер. Дальний | 1,45 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 1 450,00 | 4,50 | 6 525,00 |
| 29 | Сельское поселение Просвет | п. Просвет | пер. Луговой | 0,30 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 300,00 | 4,50 | 1 350,00 |
| 30 | Сельское поселение Просвет | п. Просвет | пер. Солнечный | 0,25 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 250,00 | 4,50 | 1 125,00 |
| 31 | Сельское поселение Просвет | п. Просвет | пер. Волжский | 0,20 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 200,00 | 4,50 | 900,00 |
| 32 | Сельское поселение Просвет | п. Пахарь | ул. Полевая | 0,20 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 4,50 | 900,00 |  |  | 0,00 |
| 33 | Сельское поселение Просвет | п. Пахарь | ул. Юбилейная | 0,40 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 4,50 | 1 800,00 |  |  | 0,00 |
| 34 | Сельское поселение Просвет | п. Пахарь | ул. Степная | 0,80 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 4,50 | 1 800,00 | 400,00 | 4,50 | 1 800,00 |
| 35 | Сельское поселение Просвет | п. Пахарь | ул. Дорожная | 0,80 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 4,50 | 3 600,00 |  |  | 0,00 |
| 36 | Сельское поселение Просвет | п. Пахарь | ул. Самарская | 1,20 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 4,50 | 5 400,00 |  |  | 0,00 |
| 37 | Сельское поселение Просвет | п. Пахарь | пер. Лесной | 0,10 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 100,00 | 2,50 | 250,00 |
| 38 | Сельское поселение Просвет | п. Пахарь | ул. Набережная | 1,00 | 400,00 | 300,00 | 100,00 | 4,50 | 1 800,00 | 600,00 | 2,50 | 1 500,00 |
| 39 | Сельское поселение Просвет | п. Пахарь | ул. Заовражная | 0,30 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 300,00 | 2,50 | 750,00 |
| 40 | Сельское поселение Просвет | п. Пахарь | ул. Гаражная | 0,32 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 320,00 | 4,50 | 1 440,00 |
| 41 | Сельское поселение Просвет | п. Пахарь | ул. Зеленая | 1,38 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 1 380,00 | 4,50 | 6 210,00 |
| 42 | Сельское поселение Просвет | п. Пахарь | дорога к меху. Двору | 0,50 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 4,50 | 2 250,00 |  |  | 0,00 |
| 43 | Сельское поселение Просвет | п. Домашкины Вершины | ул. Центральная | 1,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 1 000,00 | 4,50 | 4 500,00 |
| 44 | Сельское поселение Просвет | п. Домашкины Вершины | ул. Крестьянская | 1,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 1 000,00 | 4,50 | 4 500,00 |
| 45 | Сельское поселение Просвет | п. Домашкины Вершины | ул. Набережная | 1,30 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 1 300,00 | 4,50 | 5 850,00 |
| 46 | Сельское поселение Просвет | п. Домашкины Вершины | ул. Полевая | 0,30 |  |  |  |  | 0,00 | 300,00 | 4,50 | 1 350,00 |
| 47 | Сельское поселение Просвет | п. Домашкины Вершины | ул. Береговая | 0,30 |  |  |  |  | 0,00 | 300,00 | 4,50 | 1 350,00 |
| 48 | Сельское поселение Просвет | п. Домашкины Вершины | ул. Тополей | 0,25 |  |  |  |  | 0,00 | 250,00 | 4,50 | 1 125,00 |
| 49 | Сельское поселение Просвет | п. Домашкины Вершины | дорога к кладбищу | 0,30 |  |  |  |  | 0,00 | 300,00 | 4,50 | 1 350,00 |
|  | Итого: |  |  | 41,17 | 21800,0 | 16850,0 | 4950,0 | 116,5 | 97950,0 | 21370,0 | 141,0 | 90215,0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

"Модернизация и развитие автомобильных дорог

общего пользования местного значения в сельском

поселении Просвет муниципального района Волжский

Самарской области на 2021-2025 годы»

| ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ПРОСВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2025 ГОДЫ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование муниципального образования | Наименование населенного пункта | Наименование автодороги (улицы) | Протяженность, км | Объем капитальных вложений по годам, тыс. рублей (в ценах 2020 года) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Проектирование, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сельское поселение Просвет | п. Просвет | ул. Рабочая | 1,2 | 8 200,00 | 8 200,00 |  |  |  |  |
| 2 | Сельское поселение Просвет | п. Просвет | ул. Школьная | 0,45 | 3 800,00 |  | 3 800,00 |  |  |  |
| 3 | Сельское поселение Просвет | п. Просвет | пер. Октябрьский | 0,60 | 5 050,00 |  |  | 5 050,0 |  |  |
| 4 | Сельское поселение Просвет | п. Просвет | пер. Трудовой | 0,50 | 3 440,00 |  |  | 3 440,0 |  |  |
| 6 | Сельское поселение Просвет | п. Просвет | ул.70 лет Октября | 0,90 | 3 800,00 |  |  |  | 3 800,00 |  |
| 7 | Сельское поселение Просвет | п. Просвет | пер. Зеленый | 1,50 | 6 300,00 |  |  |  |  | 6 300,00 |
| 8 | Сельское поселение Просвет | п. Просвет | ул. Луговая | 1,00 | 8 200,00 |  |  |  |  | 8 200,00 |
| 9 | Сельское поселение Просвет | п. Просвет | пер. Юбилейный | 0,40 | 3 400,00 |  | 3 400,0 |  |  |  |
| 10 | Сельское поселение Просвет | п. Пахарь | ул. Полевая | 0,20 | 1 380,00 |  |  | 1 380,0 |  |  |
| 11 | Сельское поселение Просвет | п. Пахарь | пер. Лесной | 0,10 | 700,00 |  |  |  | 700,00 |  |
| 12 | Сельское поселение Просвет | п. Пахарь | ул. Набережная | 1,00 | 6 800,00 |  |  |  | 6 800,00 |  |
|  | Всего |  |  | 7,85 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по разделу "Проектирование, реконструкция, капитальный ремонт": |  |  |  |  | 51 070,00 | 8 200,00 | 7 200,00 | 9 870,00 | 11 300,00 | 14 500,00 |
| Ремонт дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сельское поселение Просвет | пос. Просвет | ул. Садовая | 0,60 | 2 100,00 | 2 100,0 |  |  |  |  |
| 2 | Сельское поселение Просвет | п. Просвет | ул. Новая | 0,45 | 3 100,00 |  |  | 3 100,0 |  |  |
|  | Сельское поселение Просвет | п. Просвет | ул. Молодежная | 0,50 | 3400,00 |  |  |  | 3 400,00 |  |
| 3 | Сельское поселение Просвет | п. Просвет | пер. Октябрьский | 0,60 | 3 150,00 |  |  | 3 150,0 |  |  |
| 4 | Сельское поселение Просвет | п. Просвет | пер. Юбилейный | 0,50 | 2 800,00 |  | 2 800,0 |  |  |  |
| 5 | Сельское поселение Просвет | п. Просвет | пер. Специалистов | 0,50 | 3 400,00 |  |  |  |  | 3 400,00 |
| 6 | Сельское поселение Просвет | п. Просвет | ул. Школьная | 0,9 | 3 250,00 |  | 3 250,0 |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 4,05 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу «Ремонт»: |  |  |  |  | 17 800,00 | 2 100,0 | 6 050,0 | 6 250,0 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| ИТОГО по муниципальной целевой Программе: |  |  |  | 11,90 | 72 270,00 | 10 300,0 | 13 250,0 | 16 120,0 | 14 700,0 | 17 900,0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

"Модернизация и развитие автомобильных дорог

общего пользования местного значения в сельском

поселении Просвет муниципального района Волжский

Самарской области на 2021-2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ(ПОКАЗАТЕЛЕЙ),

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ПРОСВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 – 2025 ГОДЫ»

| № | Индикатор | Единица измерения | Значение индикатора по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Программные объемы работ по дорогам | км | 1,8 | 2,25 | 2,35 | 2,5 | 3,0 |
| 2 | Количество введенных в эксплуатацию дорог | км |  |  |  |  |  |
| 3 | Результат выполнения Программных мероприятий | % |  |  |  |  |  |